Fremdriftsplan

Plan for fagprøven

Jakob Tømmerdal Rasmussen 05. august 2026

Innholdsfortegnelse

Teknologier	2

Løsningsforslag	2

Backend	2

Frontend	2

Hjelpemidler	2

Fremdriftsplan	3

Dag 1:	3

Dag 2:	3

Før lunsj:	3

Etter lunsj:	3

Dag 3:	3

Dag 4:	4

Dag 5:	4

Dag 6:	4

Dag 7	5

Teknologier

VS Code, Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, Lit og TypeScript

Løsningsforslag

Backend

Jeg har tenkt til å bruke språket Python for backend siden at det er det språket jeg kan best. Til dette har jeg vurdert FastAPI og SQLAlchemy. Jeg tenker at disse modulene er optimale for tjenesten jeg skal utvikle fordi at FastAPI er ett godt rammeverk for å enkelt bygge raske API-er og det har innebygd datavalidering, noe som sparer meg verdifull tid.

Grunnen for at jeg velger SQLAlchemy er fordi at det er det jeg kjenner til og har brukt. Andre alternativer vil være Django ORM, PeeWee. Disse kjenner jeg ikke like godt til og velger derfor å heller holde bruke SQLAlchemy for å spare tid ved å ikke sette meg inn i for mye nytt når jeg har noe som jeg vet fungerer.

For databasen velger jeg å bruke PostgreSQL siden det er veldig bra for å handtere store og komplekse spørringer med flere JOINs, noe som løsningen krever når den ber om rapporter og se historikk over lån av PC-er og bøker.

Frontend

For frontenden tenker jeg at en blanding av Lit og TypeScript er best for løsningen min. Lit vill tillate meg å lage egne elementer som er gjenbrukbare. F.eks. så kan det samme elementet brukes for alle listinger, enten om at det er PC-er eller bøker som skal listes.

TypeScript er generelt hjelpsomt for å sørge for at man riktig type blir brukt, noe som hjelper deg finne Bugs fort, og er generelt bare en oppgradering av JavaScript

Hjelpemidler

Når jeg utvikler pleier jeg å bruke den offisielle dokumentasjonen for det jeg prøver å gjøre. Så i dette tilfellet hvor jeg har planlagt å bruke FastAPI, SQLAlchemy, Lit, og TypeScript blir mine mest brukte hjelpemidler disse.

Dersom jeg ikke forstår hva problemet er eller vet hva jeg skal gjøre selv etter jeg har lett gjennom offisielle dokumentasjoner, prøver jeg å søke på internettet og se om jeg finner noen på StackOverflow eller Reddit som har hatt det samme problemet før og se hvilke tilbakemeldinger de fikk for å fikse problemet.

De to siste hjelpemidlene jeg bruker dersom jeg ikke finner noe er å spørre en kollega, eller å spørre Google KI-en. Denne KI-en gir deg svar basert på hva du spør den så da kan jeg gi den konteksten og den kan lete på internett etter kilder om det jeg lurer på.

Fremdriftsplan

Dag 1:

Lage planlegge hva jeg skal gjøre når, hvor mye tid jeg skal disponere det og kanskje lage noen tilbakefallsplaner dersom det er noe som henger seg opp. Dette tar plass hele dagen og jeg leverer logg basert på hvor godt dette gikk på slutten av dagen.

Dag 2:

Før lunsj:

Lage DFD (dataflytdiagram) og fastslå design på databasen. Deretter sette opp ett miljø og opprette databasen.

Få SQLAlchemy til å snakke med databasen og lage base-modellene.

Etter lunsj:

Lage testbrukere og legge til mulighet for autentisering.

Dag 3:

Lage mulighet for å registrere lærlinger, PC-er og Bøker, men bare dersom brukeren har Admin stilling. Og så mulighet for å hente data om lærlinger, pc-er og bøker dersom du er logget inn som Admin eller saksbehandler.

Og så legge til funksjonalitet for saksbehandler å registrere utlån til lærlinger, registrere tilbakelevering, hente historikk over utlån, hente alle aktive lån, og aktive lån som snart skal leveres tilbake.

Minimalistiske sider skal bli laget mens jeg lager spørringene slik at jeg kan teste at det fungerer, men jeg starter ikke på stylingen enda.

Dag 4:

Fullføre funksjonaliteten og lage fallback som sender deg til logg inn side dersom sesjonsnøkkelen ikke matcher en aktiv en.

Starte på å lage ett intuitivt design. Lager skisse på ark og så prototype i Figma.

Kjører brukertester på 2 lærlinger, og 2 voksene. Deretter gjør jeg små endringer på designet og prøver på noen andre. Dersom jeg ser at designet fungerer lar jeg det være og noterer meg at jeg kan starte på å style frontenden. Om jeg noterer meg at de sliter med å finne frem må jeg videreutvikle det i morgen.

Dag 5:

Hvis designet ikke er ok fortsetter jeg med det jeg gjorde dag 4, og prøver å endre på ting og kjører brukertester til at jeg får ett design som funker, eller til at jeg ikke har råd til å bruke mer tid på Figma. Dette vil si om at jeg ikke har klart å bli ferdig med designet innen klokken 10:30.

Resten av dager setter jeg av til å få stylet siden etter Figma designet

Dag 6:

Ferdigstille stylingen, legge til funksjonalitet for visualisering av data, og sjekke om at alt fungerer.

Deretter forberederede en presentasjon om løsningen min og få de andre lærlingene til å prøve å finne hull i løsningen min.

Dag 7

Presentere, diskutere løsningen, få karakter, og gjøre egenvurdering.